Z Á P I S č. 28
ze zasedání zastupitelstva obce Nový Dům konaného dne 25.června 2014
Den a místo konání: 25.června 2014, obecní úřad
Hodina zahájení a ukončení:zahájení v 19 hodin, ukončení ve 20:15 hodin
Přítomní zastupitelé: Ing. Petr Doubrava, Jitka Kučerová, Ing. Pavel Roubal, Vilém Tschuschner
Omluven: 1
Počet přítomných občanů: 0
Zapisovatel: Jitka Kučerová 
Ověřovatelé: Ing. Pavel Roubal, Vilém Tschuschner
Program jednání:

1. Jak dál s projektem Kanalizace a voda Křivoklátsko (Zpráva po jednání s ministrem životního prostředí)

2. Zbývající úkoly zastupitelstva a obecního úřadu do podzimních voleb

3. Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5
Průběh jednání:

Zasedání zahájil starosta obce, konstatoval, že jsou přítomni 4 zastupitelé. V úvodu požádal starosta o souhlas s rozšířením bodu 3 o rozpočtové opatření č.5. Určil zapisovatelku Jitku Kučerovou a ověřovatele Viléma Tschuschnera a Ing. Pavla Roubala

Ad 1.

Starosta podrobně informoval o jednání sněmu DSO Kanalizace a voda Křivoklátsko dne 23.6.2014. Seznámil přítomné se sledem jednání zástupců KVK Ing. Melče, Ing. Dryjáka a Mgr. Nadě s ministerstvem, resp. s ministrem životního prostředí od ledna 2014:
· 27.1.2014, ministr Podivínský, velmi vstřícný postoj k naší žádosti o revizi rozhodnutí o zrušení příslibu dotace z EU a zrušení registrace projektu.
· Ministr Podivínský skončil, nové vedení navrhlo „rozfázování projektu“. Bylo připraveno, MŽP odmítlo z důvodu nesplnění ukazatele „nákladovost na jednoho občana“. Požádáno o výjimku s tím, že tento ukazatel je pouze republikový. Opět odmítnuto a doporučeno jednat přímo s ministrem.
· Jednání na MŽP 27. 5. 2014, přítomni ministr, náměstek ministra a vedoucí odboru. Závěr: MŽP s tím nemůže nic dělat, musela by rozhodnout vláda, ministr přislíbil, že to projedná s ministrem financí a vezme do vlády.

· Vyjádření náměstka ministra při červnovém jednání o NP Křivoklátsko na výtku našich zástupců, že jsme dosud nedostali zprávu: projednání s ministrem financí a postoupení do vlády je dlouhodobý proces.
Tzv. „Velký projekt Kanalizace a voda Křivoklátsko“ definitivně skončil a skončila i možnost dotace projektu z prostředků EU, finanční prostředky na pokračování (zredukovaného) projektu, o kterém by se jednalo ve vládě by musely být čerpány ze státního rozpočtu. Do jednání o zredukovaném projektu jsou zahrnuty obce Křivoklát, Městečko, Sýkořice, Zbečno a Nový Dům. Termín dokončení stavby by v případě poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu nebyl vázán rokem 2015, jak tomu bylo při čerpání dotací z EU.
O složitosti jednání s MŽP svědčí fakt, že současný ministr je již desátý, se kterým se v průběhu existence svazku od r. 2006 jednalo.

Na jednání bylo schváleno ukončení členství v DSO KVK obcím Velká Buková a Nezabudice, obec Bránov vystoupila již ke konci roku 2013.

Dále byla projednána zpráva o výsledku hospodaření svazku v 2013 zpracovaná auditorem Ing. Nozarem – bez závad a schválen závěrečný účet a účetní uzávěrka za r. 2013.
Posledním bodem jednání byla aktuální finanční situace svazku. Konstatováno, že svazek má neuhrazené závazky v celkové výši 273 925,- Kč ( firma GARNETS za administraci projektu 175 400,- Kč – tato částka měla být jako uznatelná položka hrazena z dotací, a ostatní závazky 98 525,- Kč.)  s tím, že je nutné zajistit i nezbytné prostředky na fungování svazku do konce roku 2014. Proto bylo odhlasováno, že obce zapojené do projektu uhradí na účet svazku mimořádný příspěvek ve výši 35 000,- Kč ( resp. obce Velká Buková a Nezabudice 
25 000,- Kč).

Ad 2. 
Byla posouzena připravenost k realizaci hlavních úkolů zastupitelstva obce a obecního úřadu za rok 2014. S ohledem na výsledky jednání sněmu DSO Kanalizace a voda Křivoklátsko (viz bod 1) je třeba odložit práci na úkolech č. 1 a č. 5 až do doby, kdy bude rozhodnuto o eventuelní dotaci na výstavbu kanalizace a vodovodu ze státního rozpočtu. Ostatní úkoly mohou být realizovány tak, jak jsou v plánu.
Ad 3.

Rozpočtové opatření č. 4 se týká státní dotace na volby prezidenta republiky a volby do EU. Rozpočtové opatření č. 5 je nutno provést z důvodu mimořádného příspěvku Kč 35 tis. DSO Kanalizace a voda Křivoklátsko.

Na závěr zasedání bylo jednomyslně přijato usnesení, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu a starosta ukončil zasedání.

Přílohy: Usnesení č. 28 

              Prezenční listina

Dne: 25. 6. 2014

Zapsala: Jitka Kučerová                                               
Ověřili: Vilém Tshushner, Ing. Pavel Roubal

Starosta obce Ing. Petr Doubrava

